Отчет по действующим заказам (	Пензкомпрессормаш)

от 31.01.2023г.

895-2-5-1 ( 55178)- Рама-бак

Выполнили дробеструйную обработку. За отчетный период работы не проводились.

895-2-8.01.000 ( 55157) - Рама

Установили стойки, выставили балки кровли нарезали заготовки. Установили теплоизоляцию на пол. Собрали каркас кровли. Устанавливают настил.

903-3(55171) Маслоотделитель

Произвели мех. обработку фланцев. Провели ЦД приварки фланцев. Вварили штуцера. Приварили днище. Готовят к пневмоиспытанию.

895(55162) Сепаратор

Собрали корпус, приварили днища и штуцера.

895(55161) Маслоотделитель

Начали заготовку.

895(55163) Фильтр-коалисцер

Начали заготовку

884-2-19 ( 60042) – Основание

Собрали два основания, отдробеструили.